| DOCUMENTO | Termo de Referência para Compras e Serviços |
| --- | --- |
| UTILIZAÇÃO | Pregão para Compras e Serviços em Geral |
| PUBLICADA EM | 20/03/2026 TERMO DE REFERÊNCIA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI) |

- OBJETO, PRAZO DE VIGÊNCIA E FUNDAMENTAÇÃO.

  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA/CONSTRUÇÃO CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO (UAI) CONFORME NATUREZA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS neste instrumento:

  - As especificações e quantitativos dos itens encontram-se em anexo;

  - Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços de referência, nos termos do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, constam dos autos do processo administrativo.

  - Tratam-se de serviços engenharia/arquitetura/construção civil cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado;

  - O prazo de vigência do contrato é de 03 meses (90 dias), com início na data de assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

  - A contratação será regida pelo nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações vigentes e pertinentes à matéria.

  - Os estudos técnicos preliminares contam em anexo;

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

  - A presente contratação tem como finalidade viabilizar a implantação da Unidade de

Atendimento Integrado (UAI) no município de Capelinha, no estado de Minas Gerais, com o propósito de ampliar, organizar e modernizar o acesso da população aos serviços públicos essenciais.

Atualmente, diversos serviços públicos estão distribuídos entre diferentes órgãos e locais de atendimento, o que obriga os cidadãos a realizarem múltiplos deslocamentos, gerando maiores custos, perda de tempo e maior espera para a solução de demandas administrativas. Esse cenário compromete a eficiência do atendimento prestado e dificulta o acesso da população aos serviços, especialmente para aqueles que residem em áreas mais distantes ou que possuem limitações de recursos para deslocamento.

  - Algumas prefeituras brasileiras já utilizam modelos consolidados para oferecer

serviços como emissão de documentos, atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), serviços de trânsito do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, intermediação de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE) e outros atendimentos ao cidadão. Abaixo estão três opções utilizadas por outros municípios:

- Unidade de Atendimento Integrado (UAI) em parceria com o Governo do Estado;

- Centrais Municipais de Atendimento ao Cidadão;

- Plataformas digitais integradas de atendimento ao cidadão.

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

  - As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

  - Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.

- Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, passado por pessoa jurídica de direito privado ou por órgão da Administração Direta ou Indireta da União, do Distrito Federal, dos Estados ou dos Municípios, em nome da Licitante, comprovando ter a mesma executado obras e serviços de natureza similar dos aqui licitados, devendo o atestado conter a execução de no mínimo um dos itens abaixo:

| FONTE | CÓDIGO | ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEINFRA | ED-48537 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL | 85,47 | M2 |
| SEINFRA | ED-48210 | PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) | 30,68 | M2 |
| SEINFRA | ED-49317 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 20MM (3/4"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO | 40 | M |

  - O critério de julgamento será o menor preço global.

As formas e critérios de seleção do fornecedor serão as dispostas no aviso de contratação direta.

- ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - Os serviços devem ser iniciados em até 7 dias pós a Emissão da ORDEM DE SERVIÇOS pela secretaria demandante.

  - Os serviços serão conferidos, por funcionários designados/informados pela Secretaria Solicitante, que rejeitarão os que não estiverem de acordo com os pedidos quanto às especificações, quantidades e qualidade.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada/detentora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/ata, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas e por força das disposições legais em vigor.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

  - O Município de Capelinha/MG se reserva o direito de não receber os itens em desacordo com o previsto neste Instrumento, podendo rescindir a contratação conforme disposto no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

  - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada/detentora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/ata.

- FORNECIMENTO OBJETO

  - A Contratada/Detentora deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Efetuar a entrega do objeto e/ou prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes nesse Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade, conforme o caso.

    - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato/ata;

    - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato/ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

    - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato/ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- SUBCONTRATAÇÃO.

  - É vedada a subcontratação do objeto no todo ou em parte.

- GESTÃO DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada/detentora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

  - O fiscal do contrato/ata será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

  - A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

  - A medição da entrega do objeto decorrente deste Termo de Referência será de responsabilidade da Secretaria solicitante, com confirmação da entrega pelos responsáveis.

  - A periodicidade da medição da entrega do objeto será mensal.

  - O pagamento dos valores devidos pelo fornecimento dos itens objeto deste Pregão será efetuado pelo Município, até 16 (dezesseis) dias, a partir da data da apresentação, pela contratada/detentora, da Nota Fiscal e após confirmação dos fornecimentos pelos responsáveis da Secretaria Solicitante, caso não haja nenhuma irregularidade ou até que a mesma seja sanada.

  - Caso venha ocorrer à necessidade de providências complementares por parte da contratada/detentora, a fluência do prazo para pagamento será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

  - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada/detentora das responsabilidades estabelecidas, nem implicarão na aceitação dos itens.

  - Por ocasião de cada pagamento, serão efetuadas as retenções cabíveis, nos termos da legislação específica aplicável.

  - O pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria ou através de cheque nominal à contratada/detentora.

  - Nos termos do art. 137, §2º, IV da Lei nº 14.133/2021, a contratada/detentora deverá cumprir a ordem de fornecimento ou documento equivalente, mesmo estando o Município em débito para com a mesma, até o prazo de 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal. Após esse período, poderá a mesma optar pela rescisão contratual.

  - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO.

  - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

- ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

10.1. O custo estimado da contratação é de R$ 86.151,06 (oitenta e seis mil, cento e cinquenta e um e seis centavos).

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

  - As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício vigente na classificação abaixo:

13.01.02. 15.452.0022.2125

- NECESSIDADE DE SIGILO

12.1. A contratação ora pretendida não exige, conforme art. 10 da IN CGNOR/ME Nº 58/2022, em sua integralidade, classificação sigilosa nos termos da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), devendo o presente Termo de Referência ser anexado ao Edital.

- ANEXOS

13.1. Integra(m) este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, o(s) seguinte(s) anexo(s):

13.1.1. ANEXO I – Planilha orçamentária;

13.1.2. ANEXO I – Cronograma físico-financeiro;

13.1.3. ANEXO I – Memorial de cálculo;

13.1.4. ANEXO I – Cálculo de BDI;

13.1.5. ANEXO I – Memorial descritivo;

13.1.6. ANEXO I – Relatório fotográfico;

13.1.7. ANEXO I – ART e RRT dos responsáveis técnicos;

Capelinha/MG, 20 de março de 2026.

_________________________________________

Gustavo Pimenta da Silva

Engenheiro Civil

CREA MG 232.070/D